## Slide 1: 月報管理システム
～提案資料～

## Slide 2: 目次
現在の運用フロー
現状課題
システム化のポイント
システム化イメージ
システム構成
  画面構成
  画面／機能一覧
提案スケジュール

## Slide 3: １．現在の運用フロー
作業者
承認者１～３
最終承認者
① Excelで
月報を作成
③コメント追記
(承認)
②各々が
メール送信
⑤コメント追記
(最終承認)
差し戻し
④まとめて
メール送信
差し戻し
総務
⑥まとめて
メール送信
⑧印刷して
個人棚に格納
本社
⑦まとめて
メール送信

## Slide 4: ２．現状課題
共通
  月報の一元管理が出来ない（個人依存）
  最終承認されたものが現物しか残らない
作業者視点
  特に無し？
承認者視点
  メールでの運用は確認に漏れが発生しやすい
  報告/承認状況を把握しにくい

## Slide 5: ３．システム化のメリット
改善点
  月報の一元管理が可能
  メール運用が不要
  作業者の報告/承認状況を一覧で確認可能
新規機能
  月報の公開機能を追加（予定）

## Slide 6: ４．システム化イメージ
作業者
承認者１～３
最終承認者
① Excelで
月報を作成
⑤コメント追記
②upload
③申請
Webシステム
総務
④download
⑧download
⑫download
⑨コメント追記
⑥upload
⑦承認
⑩upload
⑪承認

## Slide 7: ５－１．画面構成（申請者）
ログイン
メニュー
月報申請状況一覧
承認ルート設定
ユーザ一覧
月報申請
月報一覧
ユーザ修正
月報申請修正

## Slide 8: ５－１．画面構成（承認者）
ログイン
メニュー
ユーザ一覧
月報承認（一括）
月報承認
月報承認状況一覧
月報一覧
ユーザ修正
月報承認修正

## Slide 9: ５－１．画面構成（管理者）
ログイン
メニュー
ユーザ一覧
承認ルート設定
ユーザ登録
月報一覧
ユーザ修正
メール送信機能

## Slide 10: ５－２．画面／機能一覧（共通）
No. | 画面/機能名 | 画面機能概要 | 機能
1 | ログイン | ログイン画面。 | ・ログイン機能
2 | メニュー | メニュー画面。 操作マニュアルや月報のフォーマットも配備。 | ・メニュー表示 ・フォーマットDL
3 | メール通知機能 | 月報の申請、承認、否認等をメール通知する機能。 | ・メール通知機能

## Slide 11: ５－２．画面／機能一覧（マスタ）
No. | 画面/機能名 | 画面機能概要 | 機能
1 | ユーザ一覧 | ユーザの一覧表示、検索を行う画面。 | ・ユーザ検索
2 | ユーザ登録 | ユーザの登録を行う画面。 | ・ユーザ登録
3 | ユーザ修正 | ユーザの修正を行う画面。 | ・ユーザ修正 ・ユーザ削除
4 | 承認フロー設定 | 月報の承認フローを設定する画面。 | ・承認フロー設定

## Slide 12: ５－２．画面／機能一覧（業務）
No. | 画面/機能名 | 画面機能概要 | 機能
1 | 月報申請 | 月報を申請する画面。 月報をアップロードして申請を行う。 | ・月報申請
2 | 月報申請修正 | 月報申請内容の修正を行う画面。 | ・月報修正 ・月報削除
3 | 月報申請状況一覧 | 月報の申請状況を確認する画面。 | ・月報検索
4 | 月報承認 | 月報を承認・否認する画面。 月報をアップロードして承認を行う。 | ・月報承認 ・月報否認
5 | 月報承認（一括） | 月報を一括で承認・否認する画面。 月報を一括UPして承認を行う。 | ・月報一括承認 ・月報一括否認 ・月報一括UP
6 | 月報承認修正 | 月報承認・否認内容の修正を行う画面。 | ・月報修正
7 | 月報承認状況一覧 | 月報の承認状況を確認する画面。 月報の一括DLも可能。 | ・月報検索 ・月報一括DL
8 | 月報一覧 | 自身に関連する月報、又は、公開されている月報を一覧表示する画面。 | ・月報検索

## Slide 13: ６．提案スケジュール
 |  | 2016年 |  |  |  |  |  |  | 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年 |  | 
No | フェーズ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
1 | ヒアリング | → | → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 要件定義 |  |  | → | → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 提案書作成 |  |  |  |  | → | → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 提案（発表） |  |  |  |  |  |  | → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | PJ計画 |  |  |  |  |  |  |  | → | → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 基本/詳細設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → | → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → | → | → | → | → | → | → | → |  |  | 
8 | 結合/総合テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → |  | 
9 | ユーザーテスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → | 
10 | 本番導入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | →

## Slide 14: 最後に ～研究開発としての目的～
目的
  流れの速い最近の主流に取り残されないようにする！
今回の目論見
  JavaのフレームワークはSpringを使用します。
    Struts亡き後のデファクトスタンダードはSpring！
  Redmine使ってプロジェクト管理を行います。
    Excel管理からの脱却！
  Junit＋Seleniumを使ってテスト自動化（CI）を実現します。
    単体テストは自動化の時代！